План укључивања заинтересованих страна

поТпројекат

„Реконструкција општинског пута Осаница у Жагубици“

**ОПШТИНА ЖАГУБИЦА**

2024

Садржај

[Списак скраћеница 1](#_Toc180453624)

[**I.** **Увод** 1](#_Toc180453625)

[Потпројекат: „Реконструкција општинског пута Осаница у Жагубици“ 1](#_Toc180453626)

[Сврха ангажмана заинтересованих страна: 2](#_Toc180453627)

[**II.** **Идентификација заинтересованих страна:** 2](#_Toc180453628)

[Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта. 4](#_Toc180453629)

[Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације 9](#_Toc180453630)

[**III.** **Процедуре за решавање жалби или спорова** 12](#_Toc180453631)

[IV. Праћење и извештавање: 13](#_Toc180453632)

[V. Одобрење и потписи: 14](#_Toc180453633)

[Прилог 01: Жалбени формулар 15](#_Toc180453634)

[Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу 17](#_Toc180453635)

[Евиденција решавања жалби на централном нивоу 17](#_Toc180453636)

[Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна 18](#_Toc180453637)

[Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Жагубица 19](#_Toc180453638)

Списак скраћеница

Пројекат (LIID) – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ИБРД – Међународна банка за обнову и развој

АФД – Францускa агенција за развој

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈУП – Јединица за управљање пројектима

ЖМ - Жалбени механизам

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

МЗЖС – Министарство заштите животне средине

НВО – Невладина организација

Стручни надзор ЈУП-а – Стручна лица за заштиту животне средине и социјална питања ангажована на пројекту, задужена за праћење имплементације

ЕСФ – Оквирни документ за управљање животном средином и социјалним окружењем

ЕСЦП – План заштите животне средине и социјалних питања

ЕСФ – Оквир животне средине и социјалних питања

ЕСИА – Процена утицаја на животну средину и социјална питања

ЕСМФ – Оквир управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСМП – План управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСС – Еколошки и социјални стандарди

НВО – Невладина организација

БЗР – Безбедност и здравље на раду

ОПР – Оквирна политика расељавања

ОП/БП – Оперативна процедура / политика Банке

РС – Република Србија

СБ – Светска банка

СЕП – План укључивања заинтересованих страна

# **Увод**

Пројекат „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa (P174251)“ (LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (АФД), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији. Циљ Пројекта јесте унапређење капацитета локалних самоуправа (ЈЛС) да управљају одрживом инфраструктуром и повећају доступност економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин.

Више о пројекту LIID се може наћи на следећој интернет страници: <https://www.mgsi.gov.rs/>

За потребе Пројекта LIID, поред осталих докумената којима се омогућава примена оперативних политика Светске банке, развијен је документ План укључивања заинтересованих страна на нивоу пројекта (СЕП на нивоу пројекта), који је основ за израду Плана укључивања заинтересованих страна за предметни потпројекат.

Потпројекат **„Реконструкција општинског пута Осаница у Жагубици“** (у даљем тексту: Потпројекат) је један од подпројеката који ће бити реализован у оквиру Пројекта „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa - LIID)“ (у даљем тексту Пројекат). Овај СЕП се односи на реализацију Потпројекта.

## Потпројекат: „Реконструкција општинског пута Осаница у Жагубици“

Општина Жагубица је општина у југоисточном делу Браничевскгм округа у централној Србији. Према попису из 2022. на територији општине је било 9.712 становника. Налази се на 170 километара југоисточно од Београда, и 83 километара од Пожаревца. Општина Жагубица захвата горњи део долине Млаве и њених притока. Општина захвата горњи део долине Млаве и раздвојена на два дела, побрђе и планински обод. Главни и средишњи део представља Жагубичка котлина чији је нижи део просечне надморске висине око 300 метара. Други, мањи и нижи део је Крепољинско-крупајска котлина, са нижим делом око 220 метара надморске висине. Између котлина је побрђе. Највећи део котлинског обода са западне, северне и североисточне стране лучно затварају ниже Горњачке (до 825м) и Хомољске планине (до 940 м) до Омана (963 м), док јој јужни и источни обод чине виши и стрмији делови Бељанице (1339 m) и масив Црног врха (1043 m). Захвата површину од 760 km², те спада, по површини међу веће општине у Србији. Мрежу регионалних путева на територији општине Жагубица представљају делови регионалних путева којима је општина Жагубица саобраћајно повезана са суседним општинама Петровац, Бор, Мајданпек и Деспотовац. Општина Жагубица припада-руралном типу општина у коме је искоришћавање природних сировина најважнија привредна активност. Под пољопривредним земљиштем налази се 36,880 ха или 48,5% територије општине. Од тога је 43% под ливадама, 26% под пашњацима и 31% под обрадивим земљиштем. У Жагубици је у периоду 2017-2020. године број запослених варирао око 2.200.

* Планирани Потпројекат припада: сектору Путна инфраструктура, подсектору Реконструкција јавног пута

Овим пројектом планирано је да се значајно унапреди безбедност грађана и побољшају услови за свакодневни живот. Реконструкцијом пута у дужини од 2 444 метра, са две траке ширине 5 метара, омогућиће се безбедније и лакше кретање возила. Тротоари ће такође бити обновљени, чиме ће пешаци добити сигурнији простор за кретање. Паркинг за бицикле биће изграђен на почетку и крају насеља, чиме ће се подстаћи коришћење еколошког превоза. Нови саобраћајни знаци допринеће већој безбедности на путу. Сви ивичњаци биће замењени новим, чврстим бетонским ивичњацима, који ће обезбедити бољу стабилност и издржљивост. Дуж обе стране пута на улазу у насеље биће посађено 18 стабала стубастог дрвећа, што ће унапредити изглед околине и створити пријатније услове за живот. Стара улична расвета у насељу биће замењена савременим ЛЕД лампама снаге до 120 W, које ће обезбедити бољу осветљеност и уштеду енергије. У циљу заштите од бујичних вода и поплава, вода ће бити усмерена преко нагиба пута и јаркова поред пута, који ће сакупљати и одводити воду. Стари канали ће бити очишћени и обновљени, а биће уграђени и нови цевасти пропусти са бетонским завршетком за бољу функционалност. Ови радови ће омогућити и лакши приступ приватним парцелама. Пројекат је усмерен на стварање безбеднијег, функционалнијег и пријатнијег окружења, што ће значајно побољшати квалитет живота свих грађана у овом подручју.

У непосредној близини, налазе се:

* Пошта Србије
* ФК Задругар Осаница

Више о Потпројекту **„Реконструкција општинског пута Осаница у Жагубици“** може се наћи на интернет страници Пројекта (LIID): <https://www.mgsi.gov.rs/>, као и на интернет страници општине Жагубица: <https://www.zagubica.ls.gov.rs/>

## Сврха ангажмана заинтересованих страна:

Циљ овог СЕП плана је идентификовање различитих група заинтересованих страна и пружање оквира за њихово укључивање током читавог периода реализације Потпројекта. План треба да побољша и олакша доношење одлука у вези са потпројектом и створи могућности за активно укључивање свих заинтересованих страна на благовремен начин, као и да пружи могућности свим заинтересованим странама да изразе своја мишљења и забринутости које могу утицати на одлуке о Пројекту и Потпројекту. Он такође описује жалбени механизам, процес који заинтересоване стране могу користити да изразе било какву забринутост у вези са пројектом, пружајући своја мишљења која могу утицати на имплементацију потпројекта и његове резултате, помоћи у отклањању евентуалних проблема током имплементације.

Сврха СЕП-а је да унапреди ангажовање заинтересованих страна током животног циклуса Потпројекта и да се заинтересоване стране ангажују у складу са законима Републике Србије, као и захтевима Светске банке.

# **Идентификација заинтересованих страна:**

Групе заинтересованих страна на које Потпројекат може утицати и/или су заинтересоване за имплементацију пројекта су представљене у наставку. Циљ идентификовања заинтересованих страна, који је уско повезан са идентификовањем утицаја, је да се утврди на које појединце и организације пројекат може утицати, директно или индиректно, позитивно или негативно, као и како би им се пружиле информације из прве руке и како би све групе заинтересованих страна биле благовремено ангажоване.

Листа заинтересованих страна се може мењати у току процеса имплементације пројекта. Стога ће се редовно ревидирати и ажурирати током пројектног циклуса. Ризик који је повезан са сваком групом заинтересованих страна такође може бити подложан променама и биће поново процењен с времена на време.

Списак заинтересованих страна треба да се ревидира на почетку фазе извођења радова.

У документу СЕП за ниво Пројекта детаљно је описан ниво укључивања заинтересованих страна. Ниво укључивања заинтересованих страна зависиће од интереса и утицаја пројекта на ове групе, као и њиховог утицаја на сам програм. Како је дефинисано у СЕП-у за ниво пројекта за процену нивоа укључивања заинтересованих страна користи се следећа матрица утицаја/интереса:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ниво** |  |  |  |  |
| Висок | Укључивање/ангажовање | Укључивање/ангажовање | Партнерство |  |
| Средњи | Информисање | Консултација | Консултација |  |
| Низак | Информисање | Информисање | Консултација |  |
|  | Низак | Средњи | Висок | **Ниво интереса** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кодирање бојама** | **Блиско укључивати и активно утицати:**  захтева редовно и често укључивање, најчешће лицем у лице и неколико пута годишње, укључујући писано и усмено информисање |
| **Неговати информисаност и задовољство:**  захтева редовно укључивање (нпр. шестомесечно), најчешће писменим информисањем |
| **Пратити:**  захтева повремено укључивање (нпр. једном годишње), најчешће индиректним писаним информисањем (нпр. масовни медији). |

Нису сви утицаји подједнако усмерени на све заинтересоване стране, јер на неке могу утицати субјективни унутрашњи или објективни спољни фактори. Заинтересоване стране су класификоване у следеће групе:

Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група | Категорија |  | Природа интересовања/очекивања | Ниво интереса | Ниво Утицаја | Ниво укључености |
| Заинтересоване стране на које Потпројекат утиче | Институције на националном нивоу | * Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; | Главни пандан Светској банци за имплементацију пројеката | Висок | Висок | Партнерство |
| * ЈУП јединица; | Управљање и имплементација пројеката, надзор, извештавање, управљање финансијским, еколошким и друштвеним ризиком, управљање жалбама, имплементација и координација СЕП плана | Висок | Висок | Партнерство |
| Институције на регионалном и локалном нивоу | * Општина Жагубица * Комисије и службе задужене за праћење Пројекта (LIID); * Инспекцијске службе општине; | Као крајњи корисник, локална самоуправа има велика очекивања од благовремене имплементације пројекта како би остварила погодности од економског развоја, нижих трошкова и уштеде времена, безбедности, користи за животну средину, као и других могућих позитивних пратећих ефеката. | Висок | Висок | Партнерство |
| Корисници предузећа и објеката јавних служби | * Пошта Србије * ФК Задругар Осаница | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових институција. | Висок | Средњи | Консултација |
| Становништво које може бити погођено било кроз привремена или трајна ограничења у погледу коришћења приватног земљишта, откуп земљишта или присилно пресељење | * Нема откупа земљишта, не очекује се откуп земљишта, али потенцијално могу бити погођени становници улица у близини простора на коме ће се радити реконструкција, у смислу ограничења или отежаног приступа својој имовини у току извођења радова | Заинтересованост за утицај потпројекта на остваривање права, али и здравље и безбедност заједнице током изградње (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Средњи | Консултација |
| Становништво под утицајем Потпројекта | * Становници околних улица и улица којима се допрема материјал за изградњу (Мапа оквирне зоне утицаја, прилог 4. ) | Забринутост за здравље и безбедност заједнице услед утицаја током радова (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Средњи | Консултација |
| Представници привредних субјеката | * Сви привредни субјекти чије је пословање директно везано за околину | Забринутост за ефикасност пословања, здравље и безбедност запослених и заједнице, посебно услед утицаја у вези са саобраћајном изградњом (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Средњи | Консултација |
| Појединци или групе у неповољном или угроженом положају | Рањиве групе | Потенцијално:   * Старије особе/пензионери; * Особе са инвалидитетом и хроничним болестима; * Роми и остале мањинске заједнице; * Економски маргинализоване и угрожене групе * Домаћинства са самохраним родитељима * Особе са ниском писменошћу и ИКТ знањем | Заинтересовани за доступност, приуштивост пројектних улагања и како ће пројекат утицати на њих | Висок | Средњи | Консултација |
| Остале заинтересоване стране |  | * Светска Банка | Заинтересовани за постизање циљева пројектног развоја и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима пројекта | Висок | Висок | Партнерство |
| Установе на националном нивоу | * Влада Републике Србије | Заинтересовани за постизање циљева укупног развоја друштва и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима Светске банке | Висок | Висок | Партнерство |
| * Министарство финансија | Надзор над Уговором о кредиту | Висок | Висок | Партнерство |
| * Републичке инспекцијске службе | Заинтересовани за спровођење законских захтева у свим аспектима пројектне имплементације са нагласком на период током грађевинских активности. | Висок | Средњи | Консултација |
| * Академске институције | Заинтересованост за идејно решење и имплементацију Пројекта/Потпројекта може пружити платформу за размену знања | Средњи | Низак | Информисање |
| **Екстерне заинтересоване стране на које утиче Потпројекат** | **Организације цивилног друштва и удружења:**   * Асоцијација за развој општине Жагубица * "Еколошки покрет несврстани Хомоља" * Удружење пензионера општине Жагубица * Удружење "Инвалиди Хомоља" * Еколошко удружење грађана "Зелена Млава" Жагубица * "Хомољско удружење за младе" * Удружење жена "Хомољке" | Заинтересованост за погодности пројекта али и потенцијалне утицаје/ризике по животну и друштвену средину, као и за здравље и безбедност заједнице | Висок | Низак | Консултација |
|  |  | * Локални медији * РТВ Бисер   <https://rtvbiser.rs/portal/category/zagubica/>   * Поп портал   <https://poportal.rs/category/zagubica/>   * Портал Е Браничево <https://ebranicevo.com/> * Радио Хомоље-Жагубица | Омогућавају широко и редовно ширење информација везаних за пројекат, осигуравају његову видљивост и олакшавају укључивање заинтересованих страна | Средњи | Низак | Информисање |
| * Потенцијални извођач(и), подизвођач(и) и њихови радници | Заинтересовани за праћење и транспарентност тендерских процедура | Висок | Средњи | Консултација |
| * Потенцијални инжењер(и) за надзор грађевинских радова и њихови радници | Заинтересовани за учешће у различитим тендерским процедурама у фази реализације реконструкције улица | Висок | Средњи | Консултација |
| * Представници привреде општине Жагубица и други | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових компанија.  Забринутост за утицаје у вези са саобраћајном изградњом (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Средњи | Средњи | Консултација |

**Циљеви ангажовања заинтересованих страна:**

Ангажовање заинтересованих страна треба планирати и спровести без дискриминације, узимајући у обзир разлике у изложености ризику и повећану осетљивост угрожених група. Ангажовање заинтересованих страна, укључујући и објављивање и дистрибуцију информација о Пројекту и Потпројекту, спроводи се са циљем претходног информисаног и слободног ангажовања и учешћа, како би довело до широке подршке заједнице која је изложена утицајима пројекта и обезбедило дугорочну одрживост активности пројекта. Мишљења и аргументи заинтересованих страна ће бити документовани и пажљиво размотрени током фазе припреме и реализације пројекта.

Користи од правовременог и правичног ангажовања свих заинтересованих страна је стварање односа поверења уз обострано уважавање и смањење потенцијалних друштвених ризика, ризика по животну средину и безбедност на на најмању могућу меру. Заинтересоване стране дају допринос и подршку као корективни учесници процеса.

Списак идентификованих заинтересованих страна, дефинисање потенцијалних тема које ће бити предмет интересовања и посебних услова за комуницирање (методе комуникације, начин пријема повратних информација и временски оквир), дат је у Табели 2, како следи.

Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пројектна фаза | Заинтересована страна | Теме, очекивана питања и теме о којима ће се разговарати | Комуникацијски канали: идентификација примарних канала | Методе за прикупљање инпута и повратних информација од заинтересованих страна | Временска линија: Учесталост и начин комуникације | Одговорност | Буџетска процена |
| ФАЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | **Заинтересоване стране на које пројекат/потпројекат утиче:**  Особе које живе у зонама утицаја реализације потпројекта;  Локалне самоуправе Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга;  Запослени и корисници јавних институција;  Привредници који послују у зони која је погођена реализацијом;  Угрожене групе; | Информације о обиму, времену и трајању планираних радова, евентуалним очекиваним прекидима у обављању комуналних делатности за овај део града (водоснабдевање, одношење смећа, јавна расвета и друго) и колико се процењује да ће они трајати;  Процес жалбеног механизма;  План управљања саобраћајем – измештање јавног саобраћаја; алтернативни правци доласка до јавних институција/стамбених јединица  Утицаји на здравље и безбедност (Безбедносне мере у вези са изградњом);  Прилике за запошљавање;  Забринутост за животну средину;  Подизање свести о родно заснованом насиљу (РЗН);  Припремљеност и реаговање у хитним случајевима; | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за угрожене групе;  Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици  Индивидуално досезање до ПАП страна  Комуникација на друштвеним мрежама;  Обелодањивање писаних информација / брошуре, постери, леци, веб страница;  Интернет странице пројекта и општине Смедеревске Паланке; | Јавне консултације;  Фокус групе-састанци са посебно осетљивим групама;  Жалбени механизам;  Записници са јавних састанака;  Извештаји са радионица;  Анкетирање грађана/ПАП страна – По завршетку изградње;  Друштвене мреже; | Јавне консултације пре почетка извођења радова;  Квартални састанци у општини Жагубица;  Информативни пултови са брошурама/постерима у погођеним деловима града (континуирано); Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица;  Саветници за надзор;  Општина Жагубица, службе за праћење и подршку Пројекту;  Извођач радова/подизвођачи; | Оглашавање јавних састанака у локалним новинама и локалним ТВ и радио станицама (500,00 евра);  Организациони трошкови на терет Пројекта и општине Жагубица (закуп сала за јавне састанке);  Штампани постери/брошуре/леци на терет Пројекта; |
| **Остале заинтересоване стране (Екстерне)**  Штампа и медији;  Организације цивилног друштва/НВО;  Пружаоци услуга/национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг;  Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд;  Академске установе;  Министарства РС;  Остале Владине службе и одељења од којих се захтевају дозволе/одобрења;  Локалне самоуправе/ релевантна одељења;  Општа јавност, туристи, тражиоци послова; | Пројектне информације – делокруг реализације Потпројекта, образложење и еколошка и социјална начела;  Активности координације;  Утицаји на здравље и безбедност;  Прилике за запошљавање;  Забринутост за животну средину;  План управљања саобраћајем;  Процес жалбеног механизма; | Квартални састанци у општини Жагубица;  Комуникација на друштвеним межама (према потреби);  Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици (континуирано) | Жалбени механизам;  Записници са јавних састанака;  Извештаји са радионица;  Анкетирање грађана/ПАП страна по завршетку расељавања и/или изградње;  Друштвене мреже; | Према потреби | ЈУП јединица  (Стручњаци за еколошка и социјална питања) | на терет Пројекта |
| **Остале заинтересоване стране (Интерне)**  Остало особље ЈУП јединице;  Консултанти за надзор;  Извођач радова, подизвођачи, пружаоци услуга, добављачи и њихови радници; | Пројектне информације - делокруг пројекта, образложење и еколошка и социјална начела;  Обука о ЕСА и осталим подуправљачким плановима;  Процес жалбеног механизма; | Састанци лицем у лице;  Обуке/радионице;  Позиви на јавне састанке/у заједници; | Индивидуални састанци са ЈУП-ом, по потреби | Према потреби | ЈУП јединица;  Извођач радова/подизвођачи; | На терет Пројекта |
| Оперативна фаза | **Стране на које утиче пројекат:**  Особе које живе у погођеним заједницама;  Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга;  Угрожене групе;  Локалне самоуправе; | Задовољство активностима укључивања и ЖМ;  Процес жалбеног механизма;  Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за жене и угрожене групе;  Комуникација на друштвеним мрежама;  Обелодањивање писаних информација/ брошуре, постери, леци, веб страница;  Информативни пултови у општинама и ЈУП јединици;  Жалбени механизам; | Индивидуални састанци са представници-ма општине Жагубица;  Записници са јавних састанака;  Друштвене мреже; | Анкетирање грађана/ПАП страна;  Комуникација на друштвеним мрежаима (према потреби); | ЈУП јединица;  Општина Жагубица | На терет Пројекта |
| **Остале заинтересоване стране (Екстерне)**  Штампа и медији;  Организације цивилног друштва/НВО;  Пружаоци услуга/ Национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг;  Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд.  Академске установе;  Министарства националне Владе;  Локалне самоуправе/ релевантна одељења;  Општа јавност, туристи, тражиоци послова; | Активности одржавања реализованог Потпројектом; Процес жалбеног механизма;  Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Комуникација путем масовних/друштвених мрежа;  Обелодањивање писаних информација;  Обелодањивање активности на веб страници МГСИ и општине Жагубица; | Индивидуални састанци са представницима општине Жагубица;  Записници са јавних састанака;  Друштвене мреже | Анкетирање грађана/ПАП страна;  Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица;  Општина Жагубица;  МГСИ;  Тим за односе са јавношћу; | На терет Пројекта |

# **Процедуре за решавање жалби или спорова**

Жалбом се сматрају захтеви за достављање додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Било којом жалбом у вези са Пројектом може се скренути пажња ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе:

* Усмено (лично или путем телефона), или
* У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 1.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-мејлом на наведену адресу/број.

Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца, уколико подносилац тако жели.

Контакт подаци Локалног менаџера за жалбе, за подношење било каквих питања или коментара у вези са Пројектом су:

Локални менаџер за жалбе води евиденцију о свим пристиглим жалбама у форми коју договори са Централним менаџером за жалбе.

**Јединица локалне самоуправе: Општина Жагубица**

**Служба** за пријем жалби – Жалбена комисија

Одељење: за опште заједничке и скупштинске послове

**Адреса: Трг Ослобођења бр.1, 12320 Жагубица**

**Е-пошта: zagubica@opstinazagubica**

**Број телефона: +38162/522-603, 012/7-643-153 (радним данима од 10 до 12)**

Директно подношење жалби је приоритетно и једино могуће на локалном нивоу, искључиво на начин предвиђен документом Жалбени механизам који је доступан на локалном нивоу и на нивоу ЈУП-а.

Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији/ (Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби). Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места). Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успоставњену на локаном нивоу, о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку.

Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно.

ЈУП ће евидентирати све жалбе у Регистар жалби (формат обезбеђен у Прилогу 2), одвојен од Регистра укључивања заинтересованих страна (Прилог 3 овог документа), који детаљно описује интеракције са заједницама и заинтересованих странама.

ЈУП ће успоставити Регистар жалби за пројекат.

Поступање са осетљивим притужбама

Узимајући у обзир стандарде у вези са спречавањем сексуалне експлоатације и злостављања/сексуалног узнемиравања (СЕЗ/СУ), који се, у складу са захтевима Светске банке, морају поштовати у свим пројектима које финансира Светска банка, ови стандарди ће се поштовати и биће предузете мере за подизање свести о превенцији и сузбијању СЗ/СУ. У свим фазама имплементације пројекта, сво пројектно особље и извођачи радова биће информисани о разумевању принципа контроле и превенције ризика од СЕЗ/СУ. Жалбени механизам ће омогућити подношење поверљивих притужби, без страха од одмазде. Ове притужбе ће бити благовремено истражене, а сви починиоци ће одговарати. Жалбени механизам ће бити широко доступан и обезбедиће поверљивост личних података. Спровешће се информативне активности ради информисања жена о механизму, које ће сдражати следеће врсте информација: права жена; Самозаштита у случајевима насиља и сексуалног злостављања; бројеви телефона за хитне случајеве; Контакт подаци институција и организација код којих се могу обратити; Жалбени механизам и политика приватности;

Информација о жалбеном механизму биће доступна у свим информативним материјалима. Извођач радова ће бити одговоран за развој СЕЗ/СУ протокола који ће се примењивати на своје запослене и запослене подизвођаче који раде на Пројекту. Овај протокол, заједно са осталим захтевима у погледу перформансе извођача биће достављени ЈУП-у на преглед и одобрење пре него што извођачима буде дозвољено да почну са радовима.

# Праћење и извештавање:

Резултати процеса укључивања заинтересованих страна биће укључени у извештаје о животној средини и социјалним питањима за СБ, које ће припремити ЈУП, сумирајући утицаје на животну средину и социјална питања, здравље и безбедност, објављивања и учинак консултација и имплементацију жалбеног механизма.

Извештаји ће садржати следеће информације:

* Број и врсте примљених жалби заједнице поднетих у периоду извештавања, са назнаком отворених, решених и затворених жалби и да ли су решене у роковима наведеним у жалбеном механизму;
* Број и врсте информација и активности објављених преко медија и званичних интернет страница;
* Време и место одржавања консултативних састанака и других врста активности укључивања заинтересованих страна, са информацијом о броју и полу учесника; проблемима и забринутостима истакнутих током састанака и информације о томе како је ЈУП узео у обзир истакнуте проблеме.

ЈУП ће бити одговоран за праћење сви активности заинтересованих страна у вези са Пројектом, обезбеђивање испуњења и ажурирања овог Плана, и извештавање СБ.

Прилог 3 овог Плана садржи образац за праћење активности заинтересованих страна.

# Одобрење и потписи:

# Прилог 01: Жалбени формулар

**Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa**

**ЖАЛБЕНИ ФОРМУЛАР**

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројекта, развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID), молимо Вас да попуните овај формулар у складу са успостављеним жалбеним механизмом.

Напомена: жалба и/или притужба, сугестија се односи искључиво на пројекат LIID**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контакт подаци** | | | | | |
| Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе. | | | | | |
| Број жалбе у интерној евиденцији | |  |  | | |
| Име: | Овде упишите име | Презиме: | Овде упишите презиме | | |
|  | | | | | |
| Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података): | | | | | ☐ Мушки  ☐ Женски  ☐ Други |
|  | | | | | |
| Електронска пошта (e-mail): | | | Број телефона: | | |
| Овде упишите e-mail адресу | | | Овде упишите бр. телефона | | |
|  | |  | | | |
| Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места): | | | | Овде упишите поштанску адресу | |
| Пратићу исход на вебсајту, пошто желим да будем анониман. | | | | ☐ анонимно праћење одговора | |
| Језик на коме ће се комуникација обављати | | | | ☐ Српски језик  ☐ други, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ језик | |
|  | | | | | |
| **Питање или жалба** | | | | | |
| Питање или опис жалбе (ово поље је обавезно попунити): | | | | | |
| Овде опишите шта је разлог Ваше жалбе | | | | | |
|  | | | | | |
| Уколико је питање или жалба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: | | | | | |
| Овде опишите конкретан догађај, са више детаља | | | | | |
|  | | | | | |
| Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? | | | | | |
| Овде опишите | | | | | |
| Молимо да попуњен формилар вратите на следећу адресу:  **Јединица локалне самоуправе: Општина Жагубица**  **Служба** за пријем жалби – Жалбена комисија  Одељење : за опште заједничке и скупштинске послове  Одговорна особа: Драган Стојановић  **Адреса: Трг Ослобођења бр.1, 12320 Жагубица**  **Е-пошта: zagubica@opstinazagubica**  **Број телефона: +38162/522-603, 012/7-643-153 (радним данима од 10 до 12)** | | | | | |
| Уколико у року од **7 радних дана** не добијете потврду пријема Ваше жалбе, питања, а у року од **30 календарских дана** од датума пријема не добијете одговор на ваше питање, коментар или жалбу, контактирајте менаџера за жалбе: **Централни менаџер за жалбе**, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима  **Е-ПОШТОМ:** [zalbe.liid@mgsi.gov.rs](mailto:zalbe.liid@mgsi.gov.rs)  **ПОШТОМ:**  **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**  **Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја**  Менаџер за жалбе: **Централни менаџер за жалбе,** стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима  Узун Миркова 3,  11000 Београд, Србија  **ТЕЛЕФОНОМ:**  **+381 65 250 09 20 (радним данима од 10 до 13)**  (Радним даном од 10 до 13 часова)  Напомињемо да можемо да одговоримо само на питања или коментаре који се односе директно на овај Пројекат, не и на питања која се односе на општи рад Министарства или других институција која су обухваћене Пројектом.  За више детаља, молимо прочитајте Жалбени механизам пројекта (LIID) у Републици Србији доступан на: (https://www.mgsi.gov.rs/) | | | | | |

# Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Јединица локалне самоуправе : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Локални менаџер за жалбе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| Редни број | Тип | Приоритет | Датум пријема жалбе | Датум примљене повратне информације | Начин пријема повратне информације | Категорија повратне информације  (Брзина давања повратне информације а)одмах  б)после рока од 7 дана)  Ц | Кратак опис | Анонимно (да/не) | Особа додељена за адресирање повратних информација | Статус (решено, на чекању, у другом степену) | Датум слања одговора решавања повратних информација | Опис Комуникације у решавању |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Евиденција решавања жалби на централном нивоу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Општина  /град | Локални менаџер за жалбе, контакт | Редни број са локала | Тип | Приоритет | Датум пријема жалбе | Датум примљене повратне информације | Начин пријема повратне информације | Категорија повратне информације | Кратак опис | Анонимно (да/не) | Особа додељена за адресирање повратних информација | Статус (решено, на чекању,у другом степену)) | Датум слања одговора решавања повратних информација | Опис Комуникације у решавању |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Општина  Жагубица | Локални кординатор за Пројекат /члан радне групе за административна питања | Категорија и име заинтересоване стране | Датум ангажовања | Начин консултације | Кључни проблеми/забринутости | Датум одговора | Праћење договорених будућих акција | Напомене о напретку |
| 1 |  |  | *(нпр. НВО, …)* | *(нпр. Званични састанак, презентација, неформални састанак…)* | Јавни састанак, Преглед питања дос |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Жагубица

A map of a city

AI-generated content may be incorrect.